**Identificación**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.0 |
| **Proyecto** | APH |
| **Fecha** | 26/05/2020 |
| **Elaborado por** | Erika Vega Valdes |
| **Localización del Documento** | https://github.com/WebRabbit-E/Proyecto-APH |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Erika Vega Valdes | 26/05/2020 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Angel Isai Albarrán González | 26/05 /2020 |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 26/05/2020 | Erika Vega Valdes  Angel Isai Albarrán González  Juan Jesús Delgado López  Alfonso Mondragón Montes | Formato nuevo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

****

***Alcance***

Versión: 1.0

Elaborado por: Erika Vega Valdes

Fecha de revisión: 26/05/2020

**Declaración del alcance de** *APH*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fase de Planeación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *01 Acta de inicio de proyecto* | *Documento DC\_AI\_01 en el cual se describen los puntos claves para iniciar el proyecto.* | *Descripción de los puntos claves como duración, costo alcance y restricciones, aprobados por el cliente por medio del Correo.* |
| *Fase de Ejecución* | | |
| *02 Requerimientos (Análisis)* | *Listado de requerimientos del proyecto basados en IEEE-830.* | *Listado de requerimientos funcionales y no funcionales aprobados por el Gerente del proyecto por medio del Correo.* |
| *Fase de Diseño* | | |
| *03 Bocetos de la aplicación* | *Documento DC\_BA\_01 en el cual se muestran los bocetos para la aplicación.* | *Muestra de bocetos aprobador por el Gerente del proyecto por medio del Correo.* |
| *04 Diagramas UML* | *DC\_DU\_01 en el cual se muestran los diagramas UML para la aplicación.* | *Muestra los diagramas UML aprobado por el Gerente del proyecto por medio del Correo.* |
| *Fase de Programación* | | |
| *05 Base de Datos* | *BD\_01 en el cual se muestra la base de datos de la aplicación.* | *Muestra la base de datos con todos los elementos definidos, aprobada por el Gerente del proyecto por medio del Correo.* |
| *06 Código del proyecto* | *CP\_01 en el cual se muestra todo el código de la aplicación llevando siempre un orden para fácil entendimiento.* | *Muestra el código del proyecto aprobado por el Gerente del proyecto por medio del Correo.* |
| *Fase de Cierre* | | |
| *07 Carta de Cierre de Proyecto* | *Documento DC\_CCP\_O1 en el cual se describen los puntos claves para cerrar el proyecto.* | *Descripción de los puntos clave como fecha fin y determinar que el proyecto ha concluido aprobados por el cliente por medio del Correo* |